1. „Das Portal soll den Kunden einen besseren Service bieten.“

❌ Warum nicht SMART?

- Nicht spezifisch („besserer Service“ ist unklar)

- Nicht messbar

- Keine Zeitangabe

✅ Korrektur (SMART)

„Bis zum Go-Live (Monat 10) reduziert das Self-Service-Portal die telefonischen Serviceanfragen des Großkunden um mindestens 30 % gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate.“

2. „Die Plattform sollte möglichst viele verschiedene Funktionen haben.“

❌ Warum nicht SMART?

- „möglichst viele“ ist nicht messbar

- Keine konkrete Funktionsdefinition

- Kein Termin

✅ Korrektur

„Bis Ende Monat 5 werden die im Pflichtenheft definierten 8 Kernfunktionen vollständig implementiert und intern getestet.“

3. „Das System wird später an andere Systeme angebunden.“

❌ Warum nicht SMART?

- „später“ ist kein Termin

- Keine Angabe welche Systeme

- Kein messbares Ergebnis

✅ Korrektur

„Bis Ende Monat 7 ist das Portal über definierte APIs erfolgreich an das ERP- und CRM-System angebunden und der bidirektionale Datenaustausch wurde in mindestens 20 Testfällen erfolgreich validiert.“

4. „Wir achten darauf, dass der Datenschutz eingehalten wird.“

❌ Warum nicht SMART?

- Nicht messbar

- Kein konkreter Standard genannt

- Kein Prüfkriterium

✅ Korrektur

„Vor dem Produktivstart wird ein externer Datenschutz-Check gemäß DSGVO durchgeführt und alle festgestellten kritischen Abweichungen werden vor Go-Live vollständig behoben.“

5. „Die Kundenzufriedenheit muss verbessert werden.“

❌ Warum nicht SMART?

- Kein Ausgangswert

- Keine Zielgröße

- Kein Zeitraum

✅ Korrektur

„Innerhalb von 6 Monaten nach Go-Live steigt der Kundenzufriedenheitswert (CSAT) von aktuell 3,5 auf mindestens 4,2 von 5 Punkten.“

6. „Die Benutzer sollen eine gute Erfahrung mit dem Portal haben.“

❌ Warum nicht SMART?

- „gute Erfahrung“ ist subjektiv

- Nicht messbar

✅ Korrektur

„Im Usability-Test (Monat 8) bewerten mindestens 80 % der Testnutzer die Benutzerfreundlichkeit des Portals mit ≥4 von 5 Punkten.“

7. „Die Support-Funktion soll viele Anfragen beantworten.“

❌ Warum nicht SMART?

- „viele“ ist unklar

- Kein Bezugswert

- Kein Zeitraum

✅ Korrektur

„Innerhalb der ersten 3 Monate nach Go-Live werden mindestens 60 % der Supportanfragen über das FAQ- und Ticketsystem ohne telefonische Rückfrage gelöst.“

8. „Benutzer können im Portal schnell die gewünschten Informationen finden.“

❌ Warum nicht SMART?

- „schnell“ nicht definiert

- Kein Testmaßstab

✅ Korrektur

„In Usability-Tests (Monat 8) finden 90 % der Testnutzer definierte Informationen (z. B. Rechnung, Bestellstatus) innerhalb von maximal 60 Sekunden.“

9. „Wir werden versuchen, das Portal stabil zu betreiben.“

❌ Warum nicht SMART?

- „versuchen“ ist unverbindlich

- Keine Kennzahl für Stabilität

- Kein Zeitraum

✅ Korrektur

„Ab Produktivstart beträgt die Systemverfügbarkeit des Portals mindestens 99,5 % im Monatsdurchschnitt (gemessen über Monitoring-Tool).“

10. „Die Integration von Empfehlungen soll möglichst gut funktionieren.“

❌ Warum nicht SMART?

- „möglichst gut“ nicht messbar

- Keine Definition von „funktionieren“

✅ Korrektur

„Bis Monat 6 ist das Empfehlungssystem implementiert und generiert personalisierte Produktempfehlungen mit einer Klickrate von mindestens 15 % im Testbetrieb.“

Zusammenfassung: Typische SMART-Fehler

| Fehlerart | Beispiel |
| --- | --- |
| Unklare Begriffe | „besser“, „gut“, „viele“ |
| Keine Messgröße | keine Prozentangabe, kein KPI |
| Kein Termin | „später“, „irgendwann“ |
| Keine Zieldefinition | kein konkretes Ergebnis |